Propuesta de Desarrollo

Proyecto

Desarrollo de un juego estilo Flappy Bird, tomando como base la mecánica original y realizando una adaptación visual completa para alinearlo con la imagen de la marca.

Objetivo

El juego funcionará como una herramienta de entretenimiento y marketing, permitiendo:

- atraer usuarios de forma divertida,

- captar datos de registro,

- almacenar información en una base de datos,

- crear una experiencia de interacción con la marca,

- abrir la posibilidad de futuras promociones, premios o recompensas.

Alcance del Proyecto

Incluye

- Adaptación visual del juego.

- Personalización de personajes, colores e interfaz.

- Formulario de registro previo al juego.

- Campos de registro:

  - Nombre

  - Apellido

  - Email

  - Cumpleaños

- Conexión con base de datos.

- Registro y almacenamiento de usuarios.

- Organización de la información recolectada.

- Primera versión funcional del juego.

No incluye

- Desarrollo de varios juegos.

- Aplicación móvil nativa.

- Sistema avanzado de pagos.

- Marketplace o sistema complejo de canje.

- Nuevas mecánicas fuera del concepto acordado, salvo aprobación posterior.

Cronograma Estimado

Semana 1

- Definición visual del proyecto.

- Ajuste del concepto a la marca.

- Estructura general del juego.

Semana 2

- Diseño del formulario de registro.

- Creación de la estructura de base de datos.

Semana 3

- Adaptación del juego estilo Flappy Bird.

- Implementación de la lógica principal.

- Inicio del sistema básico de puntos.

Semana 4

- Integración del sistema de registro con la base de datos.

- Validación de campos y almacenamiento de información.

- Ajustes iniciales de funcionamiento.

Semana 5

- Desarrollo del panel de control básico.

- Visualización de usuarios registrados.

- Consulta de cumpleaños y actividad.

Semana 6

- Ajustes visuales y funcionales.

- Pruebas internas del juego.

- Corrección de errores detectados.

Semana 7

- Optimización de la experiencia de usuario.

- Revisión general del sistema.

- Ajustes finales de base de datos y panel.

Semana 8

- Revisión final con el cliente.

- Correcciones finales.

- Entrega de la primera versión funcional.

Inversión

Costo total del proyecto: $3,000

(50% al iniciar y 50% al finalizar el producto)

Desglose del Costo

Este valor contempla el trabajo de:

- personalización visual completa,

- adaptación del juego a la marca,

- integración del registro de usuarios,

- conexión con la base de datos,

- desarrollo de la estructura de control,

- pruebas, ajustes y entrega final.

Aunque la mecánica base se inspira en un juego existente, el valor está en la transformación visual, integración funcional y preparación para uso comercial.

Resultado Esperado

Al finalizar el proyecto, se tendrá un juego tipo Flappy Bird con imagen personalizada, registro de usuarios y base de datos conectada, listo para utilizarse como herramienta de marketing y captación.

Condiciones Generales

- El alcance puede ajustarse si se agregan nuevas funciones.

- Cualquier cambio adicional fuera del alcance inicial puede afectar tiempo y costo.

- La entrega se realizará en una primera versión funcional para revisión y ajustes posteriores si se requieren.